# Kế hoạch clone XePrime sang Next.js và NestJS

Ngày lập: 2026-07-21

## 1. Mục tiêu

Xây dựng kiến trúc mục tiêu cho XePrime khi chuyển từ Firebase-first hiện tại sang Next.js + NestJS + MySQL, đồng thời giữ lại các phần Firebase đang phù hợp để giảm rủi ro migrate.

Mục tiêu trong 2 tuần đầu là clone được luồng vận hành chính sang nền tảng mới, chạy được môi trường dev/staging, có API contract rõ ràng và có dữ liệu mẫu/migration ban đầu. Mục tiêu trong 2-3 tháng tiếp theo là hoàn thiện chức năng còn thiếu, sửa lỗi, tối ưu mobile, bảo mật, theo dõi lỗi và sẵn sàng production.

## 2. Hiện trạng repo hiện tại

Repo hiện tại gồm 2 phần chính:

| Thành phần | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Vietrent | HTML/CSS/JS thuần, Firebase Web SDK | Ứng dụng quản lý thuê xe và marketplace |
| xeprime-functions | Firebase Cloud Functions Node.js | API tạo user, OTP, đồng bộ listing, booking notification, chat notification, push FCM |

Quan sát nhanh từ source:

- Frontend đang gọi Firebase trực tiếp từ client, gồm Authentication, Firestore, Storage.

- Ứng dụng đã có multi-tenant qua memberships và tenants/{tenantId}/....

- Các collection nghiệp vụ chính gồm xe, don, khach, taiXe, khuVuc, thuChi, nangCap, xeKhoa, phatNguoi, chiNhanh.

- Marketplace dùng public_listings, booking_requests, reviews.

- Chat đang dùng Firestore realtime qua conversations/{convId}/messages.

- Backend functions hiện có gồm: createUserApi, linkUserApi, registerTenantApi, updateUserPasswordApi, sendOtpApi, resetPasswordByPhoneApi, customerOtpLoginApi, syncPublicListing, syncTenantMinHours, syncBranchToListings, notifyOnBookingRequest, notifyCustomerOnBookingDecision, aggregateListingRating, notifyOnChatMessage, syncDonRanges, syncKhoaRanges, sendPushOnThongBao.

Kết luận: nên migrate theo hướng "strangler migration": giữ Firebase cho auth/chat/realtime/storage trong giai đoạn đầu, đưa nghiệp vụ lõi sang NestJS + MySQL từng module. Cách này giảm rủi ro và không cần cắt bỏ toàn bộ hệ thống cũ ngay lập tức.

## 3. Kiến trúc mục tiêu đề xuất

Người dùng web/mobile

|

v

Next.js App Router

- Admin/owner/staff portal

- Marketplace public

- PWA/mobile wrapper

- Ant Design + styled-components

- React Hook Form + Yup

|

| REST API

v

NestJS API

- Auth guard verify Firebase ID token

- RBAC/permission theo tenant

- Modules nghiệp vụ

- Swagger/OpenAPI

- Validation, logging, audit

|

+-------------------+

|                   |

v                   v

MySQL                     Firebase

- Tenants                - Authentication

- Users/Roles            - Chat realtime

- Vehicles               - FCM push tokens

- Bookings               - Firebase Storage

- Customers              - Public listing shadow trong giai đoạn migrate

- Finance

- Branches

- Penalties

- Audit log

|

v

Redis / BullMQ

- cache nhẹ

- queue notification

- job đồng bộ

## 4. Quyết định công nghệ

| Lớp | Đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Monorepo | pnpm workspace hoặc Turborepo | Dễ share type, schema, helper giữa web và api |
| Frontend | Next.js App Router + TypeScript | SEO marketplace tốt, routing rõ, deploy Vercel/GCP đều được |
| UI | Ant Design | Nhanh cho dashboard, form, table, modal, upload |
| Form | React Hook Form + Yup | Đúng mong muốn của team, validate thống nhất |
| Styling | styled-components + theme tokens | Không inline style, dễ đổi brand/theme, tái sử dụng component |
| Mobile | PWA trước, Capacitor sau | Clone nhanh web mobile, có thể build Android/iOS wrapper khi cần |
| State/query | TanStack Query + Zustand nhẹ | Cache API, optimistic update, state UI gọn |
| Backend | NestJS modular monolith | Dễ học, dễ debug, chưa cần microservices |
| ORM | Prisma | Schema rõ, migration tốt, phù hợp team chưa mạnh BE |
| Database | MySQL | Đúng mong muốn của team, phù hợp dữ liệu quan hệ |
| Auth | Firebase Auth giữ lại | Tiết kiệm công migrate tài khoản, OTP/custom token đang có |
| Chat | Firestore giữ lại giai đoạn 1 | Realtime tốt, đã có code và rules |
| File | Firebase Storage giữ lại giai đoạn 1 | Đã có upload ảnh xe/chứng từ, giảm việc migrate storage |
| Queue/cache | BullMQ + Redis/Upstash | Cho notification, sync listing, job migrate, rate limit |
| Validation BE | class-validator/class-transformer hoặc Zod | NestJS tích hợp tốt, rõ DTO |
| Docs API | Swagger/OpenAPI | FE và BE làm song song được |
| Logging | pino / nestjs-pino | Log JSON gọn, dễ đưa lên Cloud Logging/Sentry |

## 5. Cấu trúc source đề xuất

apps/

web/

app/

components/

features/

hooks/

lib/

styles/

api/

src/

modules/

common/

config/

database/

firebase/

packages/

shared/

types/

schemas/

constants/

ui/

components/

theme/

eslint-config/

tsconfig/

Quy tắc quan trọng:

- Không viết CSS inline trong JSX. Dùng styled-components, theme token, hoặc component props đã thiết kế.

- Không hard-code URL, Firebase config, role, status, màu sắc. Đưa vào config, constants, .env.

- Mỗi feature nên có api.ts, types.ts, hooks.ts, components/, schema.ts.

- Helper phải có tên rõ nghĩa và gom theo domain: date, money, phone, permission, firebase, upload.

- Component common tách sớm: AppTable, MoneyInput, DateRangePicker, StatusTag, ConfirmAction, UploadGallery, TenantGuard, RoleGuard.

- CSS token cần có tối thiểu: color, spacing, radius, shadow, z-index, breakpoint, layout height.

## 6. Phân chia dữ liệu: MySQL và Firebase

### MySQL làm nguồn chính

| Module | Bảng chính |
| --- | --- |
| Tenant | tenants, tenant_settings, branches |
| User/RBAC | users, tenant_memberships, roles, role_permissions |
| Xe | vehicles, vehicle_images, vehicle_features, vehicle_locks, vehicle_upgrades |
| Đơn thuê | bookings, booking_items, booking_status_history |
| Khách hàng | customers, customer_documents |
| Tài xế | drivers, driver_assignments |
| Thu chi | finance_entries, payment_methods, finance_attachments |
| Phạt nguội | traffic_fines, fine_import_batches |
| Marketplace | public_listings, booking_requests, reviews hoặc shadow sang Firebase |
| Audit | audit_logs, delete_requests, activity_logs |

### Firebase giữ lại giai đoạn đầu

| Firebase service | Cách dùng |
| --- | --- |
| Authentication | Đăng nhập, Firebase ID token, custom token cho khách OTP |
| Firestore chat | conversations, messages, unread counter realtime |
| Firestore notification/push | fcmTokens, thông báo realtime nếu cần |
| Storage | Ảnh xe, album, chứng từ, cavet/bảo hiểm |
| Cloud Functions | Giữ tạm các trigger chat/FCM/OTP, sau đó thay dần bằng NestJS jobs |

## 7. Module NestJS đề xuất

| Module | Nội dung |
| --- | --- |
| AuthModule | Verify Firebase token, map user -> tenant, guard role/permission |
| TenantModule | Tenant profile, setting, plan, branch |
| UsersModule | User, role, permission, invite/link user |
| VehiclesModule | CRUD xe, album, giá, công khai marketplace |
| BookingsModule | Đơn thuê, lịch bận, trạng thái, chống trùng lịch |
| CustomersModule | Hồ sơ khách, lịch sử thuê |
| DriversModule | Tài xế, phân công |
| FinanceModule | Thu/chi, duyệt/hủy, báo cáo, công nợ |
| MarketplaceModule | Public listing, booking request, review |
| ChatModule | API metadata + token; messages vẫn dùng Firestore trước |
| NotificationsModule | FCM, in-app notification, email/SMS sau |
| FilesModule | Signed upload/download, metadata file |
| MigrationModule | Import Firestore -> MySQL, compare count/checksum |
| AuditModule | Activity log, delete log, request log |

## 8. Luồng request chính

- User đăng nhập bằng Firebase Auth trên Next.js.

- Next.js gửi Firebase ID token lên NestJS qua Authorization: Bearer.

- NestJS verify token bằng Firebase Admin SDK.

- NestJS lấy tenant_memberships trong MySQL để xác định tenant, role, permissions.

- API chỉ trả về dữ liệu của tenant hiện tại.

- Các thao tác ghi quan trọng ghi thêm audit_logs.

- Nếu thao tác cần realtime/chat/push, NestJS ghi job vào BullMQ hoặc tạm thời gọi Firebase Admin/Cloud Functions.

## 9. Chiến lược migrate 2 tuần đầu

Nguyên tắc: clone UI/flow trước, migrate data theo module ưu tiên, chat giữ Firebase.

### Tuần 1

| Ngày | Việc cần làm | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Khởi tạo monorepo, Next.js, NestJS, Prisma, MySQL local Docker, env, lint/format | App web/api chạy local |
| Ngày 2 | Thiết kế schema MySQL v1, Prisma migration, seed tenant/user demo, Firebase Admin verify token | Đăng nhập và resolve tenant được |
| Ngày 3 | Layout Next.js: shell dashboard, sidebar/mobile nav, theme, AntD provider, styled-components registry | Khung UI clone được navigation |
| Ngày 4 | Module Xe: API list/create/update/delete, upload metadata, UI table/grid/form | Quản lý xe có CRUD cơ bản |
| Ngày 5 | Module Chi nhánh + Khách hàng + Tài xế cơ bản | Dữ liệu vận hành nền tảng hoạt động |
| Ngày 6 | Module Đơn thuê: tạo/sửa trạng thái, lịch bận, validate trùng lịch cơ bản | Tạo đơn và xem lịch |
| Ngày 7 | Finance cơ bản: thu/chi, trạng thái duyệt/hủy, format tiền, export tạm | Vận hành thu chi cơ bản |

### Tuần 2

| Ngày | Việc cần làm | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Ngày 8 | Marketplace public listing, booking request, review read-lite | Khách xem xe và gửi yêu cầu |
| Ngày 9 | Chat Firebase bridge: Next.js đọc theo conversation/messages hiện có | Chat vẫn realtime, không cần migrate ngay |
| Ngày 10 | Notification/FCM bridge, unread badge, deep link đơn/chat | Push và badge cơ bản |
| Ngày 11 | Migration script Firestore -> MySQL cho module đã clone, mapping ID cũ | Có thể import dữ liệu thật lần 1 |
| Ngày 12 | RBAC, permission UI, guard BE, audit log cho ghi/xóa | An toàn quyền theo tenant |
| Ngày 13 | QA mobile/responsive, fix flow quan trọng, bổ sung empty/loading/error states | Bản demo dùng được trên mobile |
| Ngày 14 | UAT, tài liệu setup, danh sách gap, cutover plan giai đoạn tiếp | Bản clone MVP có thể demo/staging |

Definition of Done sau 2 tuần:

- Chạy được web và api local/staging.

- Login bằng Firebase Auth, resolve tenant và role.

- CRUD cơ bản cho xe, đơn, khách, tài xế, chi nhánh, thu chi.

- Marketplace public và booking request cơ bản.

- Chat giữ Firebase và hiển thị trong Next.js.

- Có migration script lần 1 và báo cáo so sánh record.

- Không dùng inline style cho UI mới.

- Có Swagger/OpenAPI và README setup.

## 10. Roadmap 2-3 tháng hoàn thiện

### Tháng 1: Ổn định nền tảng và migrate module lõi

| Tuần | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Tuần 3 | Hoàn thiện schema, index MySQL, transaction cho booking/finance, import data lần 2 | Dữ liệu lõi ổn định |
| Tuần 4 | RBAC nâng cao, audit/delete request, soft delete, restore, activity log | Quản trị an toàn hơn |
| Tuần 5 | Marketplace đầy đủ: filter, gallery, giá, giấy tờ, thế chấp, bán kính giao xe, availability | Marketplace gần bằng bản cũ |
| Tuần 6 | Chat/notification hardening, FCM, template thông báo, job queue, retry | Thông báo ít lỗi và dễ theo dõi |

### Tháng 2: Hoàn thiện chức năng thiếu và sửa lỗi nghiệp vụ

| Tuần | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Tuần 7 | Finance/công nợ/báo cáo, export Excel/PDF, đối soát thu chi | Kế toán vận hành tốt hơn |
| Tuần 8 | Phạt nguội, import batch, dedup, liên kết xe/đơn/khách | Quản lý vi phạm đầy đủ |
| Tuần 9 | Mobile PWA, offline-lite, install prompt, push mobile, tối ưu touch UI | Dùng tốt trên điện thoại |
| Tuần 10 | Test automation: unit, integration, e2e Playwright cho luồng chính | Giảm lỗi hồi quy |

### Tháng 3 nếu cần production-grade

| Tuần | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Tuần 11 | Performance, caching, pagination, query optimization, image optimization | Chạy nhanh với dữ liệu lớn |
| Tuần 12 | Security review, backup/restore drill, monitoring/alert, runbook, cutover production | Sẵn sàng chuyển production |

## 11. Chuẩn frontend bắt buộc

- Dùng TypeScript nghiêm ngặt, không để any tràn lan.

- Form dùng React Hook Form + Yup, schema nằm gần feature.

- UI dùng Ant Design cho table, modal, drawer, date picker, upload, notification.

- Component riêng dùng styled-components; không inline style={{...}} trừ case bắt buộc và phải có comment.

- Dùng theme token: colors, spacing, radius, shadow, breakpoints, zIndex.

- Common hooks: useCurrentTenant, useCurrentUser, usePermission, useDebounce, useDisclosure, useUpload, usePaginatedQuery.

- Common helper: formatMoney, parseMoney, formatDate, normalizePhoneVN, safeUrl, buildImageUrl, calculateRentalAmount.

- Mobile: ưu tiên responsive + PWA. Nếu cần app store, dùng Capacitor để đóng gói web Next.js thành mobile shell.

## 12. Chuẩn backend bắt buộc

- NestJS dùng module theo domain, controller/service/repository rõ ràng.

- DTO validate bằng class-validator hoặc Zod, không tin input từ FE.

- Prisma migration được review, mỗi thay đổi DB có migration riêng.

- Tenant isolation bắt buộc ở service/repository, không truyền query thiếu tenantId.

- Auth guard verify Firebase ID token và gắn request.user.

- Permission guard đọc role/permission từ MySQL.

- Log JSON, request id, user id, tenant id.

- Rate limit cho OTP/login/public booking/chat.

- API có Swagger và ví dụ response.

- Job queue cho việc gửi notification, rebuild availability, sync listing, import data.

## 13. Chi phí vận hành dev/staging ước tính

Bảng chi phí ban đầu cần tách rõ 2 cách chạy:

- Cách tiết kiệm: 1 VPS tự quản lý, tự chạy Next.js, NestJS, MySQL, Redis/Nginx. Đây là phương án phù hợp nếu team muốn tối ưu tiền hạ tầng và chấp nhận tự backup, tự monitor, tự xử lý sự cố.

- Cách managed cloud: Vercel/Cloud Run/Cloud SQL/Redis managed. Đây là phương án tiện vận hành, ít phải tự quản trị server, nhưng chi phí cao hơn.

Với quy mô mục tiêu ban đầu khoảng 1.000 chủ xe và 10.000 user, nếu lượng concurrent thực tế chưa cao, 1 VPS 4GB RAM / 40GB SSD có thể đủ để chạy dự án. Điều kiện quan trọng là không lưu ảnh/upload lớn trên ổ VPS, phải dùng Firebase Storage hoặc object storage riêng, MySQL có index tốt, log được xoay vòng, backup đẩy ra ngoài VPS.

### Phương án A: 1 VPS tiết kiệm

| Hạng mục | Dịch vụ | Ước tính/tháng |
| --- | --- | --- |
| VPS | 2 vCPU / 4GB RAM / 40-80GB SSD | 150.000-500.000 VND |
| Web + API | Next.js + NestJS chạy cùng VPS qua Nginx/PM2/Docker | 0 VND |
| MySQL | MySQL chạy cùng VPS | 0 VND |
| Redis | Redis chạy cùng VPS hoặc bỏ Redis giai đoạn đầu | 0 VND |
| Backup ngoài VPS | Object storage/R2/S3 hoặc VPS snapshot | 20.000-150.000 VND |
| Firebase chat nhẹ | Firestore + FCM + Auth trong free quota hoặc rất thấp | 0-100.000 VND |
| Monitoring cơ bản | UptimeRobot/Sentry free tier + log local | 0 VND |
| Tổng hợp lý |  | 170.000-750.000 VND/tháng |

Khuyến nghị cho phương án VPS:

- Chạy Docker Compose gồm nginx, web, api, mysql, có thể thêm redis sau.

- Dành RAM dự kiến: MySQL 1-1.5GB, NestJS 300-600MB, Next.js 300-800MB, Redis 50-150MB, OS/Nginx/log 700MB-1GB. VPS 4GB đủ nhưng không dư nhiều.

- Nếu concurrent thường xuyên trên 100-200 user, dashboard nhiều realtime, report nặng, hoặc MySQL tăng nhanh thì nâng lên 8GB RAM.

- Không lưu ảnh xe/chứng từ trên ổ 40GB. Ảnh nên để Firebase Storage hoặc Cloudflare R2.

- Backup MySQL hằng ngày ra nơi khác. Không tính là backup nếu chỉ để cùng VPS.

### Ước tính riêng Firebase chat nhẹ

Giả định 10.000 user, mỗi user trung bình 10 tin nhắn/tháng:

| Chỉ số | Công thức | Ước tính |
| --- | --- | --- |
| Tin nhắn | 10.000 x 10 | 100.000 tin/tháng |
| Firestore writes | 1 message doc + 1 update conversation | 200.000 writes/tháng |
| Firestore reads | khoảng 3-5 reads/tin tùy listener/list | 300.000-500.000 reads/tháng |
| Storage text | 1-2KB/tin + index | dưới 1GB giai đoạn đầu |
| Chi phí | Nằm trong free quota theo ngày nếu traffic phân bổ đều | thường 0 USD |

Nếu chat tăng mạnh lên 1.000.000 tin/tháng, chi phí Firestore text chat vẫn thường chỉ ở mức vài USD/tháng nếu query được giới hạn đúng, không listen danh sách quá rộng và không tải lại toàn bộ lịch sử chat.

## 14. Rủi ro và cách giảm

| Rủi ro | Mức độ | Cách giảm |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu Firestore phi cấu trúc, field không đồng nhất | Cao | Viết migration có mapping, log record lỗi, import dry-run trước |
| Direct client Firestore logic quá nhiều | Cao | Ưu tiên clone flow, sau đó đưa rule nghiệp vụ sang NestJS từng module |
| Chat realtime nếu migrate sớm sẽ tốn công | Trung bình | Giữ Firestore chat trong giai đoạn 1 |
| RBAC hiện tại nằm rải rác | Cao | Thiết kế permission matrix và guard BE từ đầu |
| Inline style/JS global của bản cũ dễ gây nợ kỹ thuật | Trung bình | UI mới bắt buộc component/hook/helper, không copy nguyên code cũ vào Next |
| Chi phí Firebase/Cloud Run tăng khi test nhiều | Trung bình | Budget alert, min instance 0, emulator local, cleanup storage/test data |
| MySQL schema sai sớm gây sửa migration nhiều | Cao | Sprint 0/Ngày 2 cần review ERD kỹ với nghiệp vụ |

## 15. Việc cần làm ngay tiếp theo

- Chốt deployment provider: Vercel + Cloud Run hay tất cả trên Railway/GCP.

- Chốt ORM: khuyến nghị Prisma.

- Chốt phạm vi clone 2 tuần: module bắt buộc và module có thể để sau.

- Xuất inventory Firestore hiện tại: collection, field, count, sample 20 records mỗi collection.

- Lập ERD MySQL v1 và mapping Firestore -> MySQL.

- Khởi tạo monorepo và CI/CD staging.

- Viết migration dry-run và seed data demo.

## 16. Kết luận

Kiến trúc khuyến nghị là Next.js + NestJS modular monolith + MySQL, giữ Firebase cho Auth, chat realtime, FCM và Storage trong giai đoạn đầu. Trong 2 tuần có thể đạt mức clone MVP nếu tập trung vào flow vận hành lõi và không migrate chat ngay. Trong 2-3 tháng tiếp theo nên ưu tiên ổn định data, RBAC, marketplace, mobile, finance/reporting, test tự động và production readiness.